赣州一中食堂厨房改造项目

询价公告

赣州华昇咨询管理有限责任公司受赣州市第一中学的委托，对赣州一中食堂厨房改造项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的投标人前来进行报价，有关询价事项规定如下：

一、项目预算：103619.31元。

二、项目内容及技术要求：详见附件-工程量清单

# 三、商务要求

1、完成时间：2025年8月28日之前完成本项目。

2、付款方式：经第三方进行结算审计后一次性付清，最终价格以第三方审计结算为准。

3、违约责任

3.1工期延误

3.1.1.如果由于以下原因造成竣工日期的延误，甲方应与乙方协商决定延长竣工时间的期限：

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由甲方的原因造成的延误、障碍、停工。

（3）不可抗力。

（4）不属乙方的过失造成的过失或违约由其他外部因素影响造成的。

3.1.2.非上述原因，乙方不能按合同工期完成的，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付按合同工期每延误一天罚款2000元，最高限额不超过合同价款的10%。

甲方可以从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工期的责任或合同规定的其他责任。

3.2工程质量

3.2.1.本工程的工程质量最低应达到符合国家工程质量验收标准的合格。乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

3.2.2.乙方自报的工程质量标准不得低于采购人对质量的要求确保合格。工程质量达不到合格处罚合同总金额的10%。

3.2.3.如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，乙方无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，甲方有权终止合同，所造成大的工程直接和间接损失由乙方承担。

3.2.4.凡中标人采购的主要材料，必须提供出厂合格及检测试验资料，必须做二次实验的须有二次检测试验报告送采购人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究中标人的违约责任。

3.2.5.因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经济技术支出，工期相应顺延。

4、售后服务：

4.1提供专人对接服务。

4.2中标人安排的有关人员须服从招标人管理，遵守国家法规和招标人的规章制度，如不服招标人的管理，招标人有权要求中标人予以更换。

四、报价要求

1、报价不能高于本项目的预算金额，高于本项目预算的报价属于无效报价。

2、本项目为交钥匙工程，报价包含完成本项目的所有费用（含设备、安装费、零星材料费等）。

3、为更好的了解本项目情况及报价，供应商可以在报价前进行现场勘察。

4、本项目委托赣州华昇咨询管理有限责任公司组织询价活动，代理服务费人民币贰仟元整（¥2000.00），代理服务费由中标人承担。请各位投标人在报价时充分考虑这一因素。

招标代理服务费汇到此账号

户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司

开户行：赣州银行章贡支行营业部

账号：2880 0001 0308 0006 400

五、投标人需提供资料如下

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

2、具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质和有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖投标人公章）；

3、法定代表人授权委托书（格式详见附件3），法定代表人参加的不需要提供授权委托书，提供法定代表人身份证复印件加盖投标人公章；

4、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章；

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供投标人声明函，格式详见附件1）；

6、投标报价（格式详见附件2）；

备注：本项目投标文件为纸质投标文件，应将投标文件密封递交（投标文件一式两份）。

# 六、中标人的确定

开标后，首先审核投标人资质材料，资质审核不通过的属于无效报价（有效报价须不少于3家，不足3家不启封报价，重新组织询价会）；其次，在学校代表及各投标人及相关工作人员见证下，当场拆封各投标人的投标报价，满足要求且总价最低价者中标，当场宣布中标人及其中标金额。如果投标人报价一致的，将进行二次报价确定中标人。

# 七、开标时间、地点

1.开标时间：2025年8月18日15时00分

# 2.开标地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司

3.届时请各投标人法定代表人或其授权代表（需提供授权书，格式详见附件3）携带相关资料出席开标会，签到时请主动出示身份证明原件，否则将不予受理。

八、联系方式

# 1、采购单位：赣州市第一中学

地址：江西省赣州市章贡区厚德路45号

联系人：吴老师

电话：15270626613

2、代理机构：赣州华昇咨询管理有限责任公司

地址：赣州市赞贤路65号紫金广场A座5楼

联系人：张洪萍

电话：0797-8223451

邮箱:654914844@qq.com

赣州华昇咨询管理有限责任公司

2025年8月15日

附件1：

投标人关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年   月   日

附件2：报价表

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 响应总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赣州一中食堂厨房改造项目 | 1 | 项 | 小写： 大写： |

投标人名称（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

备注：请附上本项目完整的工程量清单，不得缺项、漏项,否则，属于无效报价。

附件3：

法定代表人授权书

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

兹授权      为我公司参加贵单位组织的赣州一中食堂厨房改造项目采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理该项目的一切事宜。

我公司对被授权人的签字负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

授权公司名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

联系电话：

粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）